Ref. W70.GIS.180/11.

México, D.F. a 18 de noviembre de 2011.

A LOS LICITANTES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN

MATERIA DE LA OBRA INMOBILIARIA No. 700-11-0104-1.

ACLARACIONES A LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA

NO. 700-11-0104-1.

Nos referimos a la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-11-0104-1, según carta invitación de fecha 11 de noviembre de 2011, relativa a trabajos de mantenimiento a acabados, herrería, carpintería y aluminio en los inmuebles denominados Módulos I y IV, ambos ubicados en Calz. Legaria No. 691, Colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.11200, México, Distrito Federal, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su ejecución.

Sobre el particular, este Instituto Central informa a los licitantes, que durante el plazo establecido al efecto se recibió una solicitud de aclaración de dudas de parte de la empresa INAVIC, S.A. de C.V.  Al respecto, y en cumplimiento a lo señalado en la citada invitación, nos permitimos darles a conocer la aclaración a la duda planteada:

PREGUNTA: “DE ACUERDO A LA INVITACION NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA No. 700-11-0104-1, CONFORME A LAS BASES EN EL PARRAFO 1.2 SE MENCIONA EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 63 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y TERMINO 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. NOS PUEDEN INDICAR EL PERIODO CORRECTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA”

RESPUESTA: De acuerdo con el programa de obra que se entregó como parte de la carta invitación, les reiteramos que el periodo de ejecución de obra es de 28 días naturales con fecha estimada de inicio 4 de diciembre de 2011 y de término 31 de diciembre de 2011.

Lo anterior deberá ser considerado para la elaboración y preparación de sus proposiciones.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| ___________________________________________ ING. SILVERIO TENORIO PÉREZ. GERENTE DE INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS. | ___________________________________________ ING. GREGORIO RAMÍREZ DÍAZ. SUBGERENTE DE OPERACIÓN DE INMUEBLES. |
| --- | --- |

Con fundamento en los artículos 8, 10 y 27 Bis del Reglamento Interior del Banco de México, así como Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas