México, D.F., a 25 de junio de 2012.

A LOS PARTICIPANTES EN LA INVITACIÓN NACIONAL

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN MATERIA DE

OBRA INMOBILIARIA NO. 700-12-0025-1.

F a l l o.

Nos referimos a la Invitación Nacional a cuando menos tres personas en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-12-0025-1, de fecha 16 de mayo de 2012, relativa a la obra consistente en trabajos de mantenimiento a piso y pintura de señalizaciones en el estacionamiento ubicado en Venustiano Carranza No. 23, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en México, Distrito Federal, incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su realización.

Sobre el particular, con esta fecha se da a conocer el fallo de dicho procedimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, fracción III, y 32 de las Normas del Banco de México en Materia de Obra Inmobiliaria y Servicios Relacionados con la Misma, y en el numeral 8 de la carta invitación, en los términos siguientes:

I.	RELACIÓN DE LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIONES.

- Arq. José Adrián Carrasco Aguayo

- R & R Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

- Ingeniería y Construcciones Gabe, S.A. de C.V.

- Constructora Placon, S.A. de C.V.

II.	LICITANTE CUYA PROPOSICIÓN SE DESECHÓ, RAZONES QUE SUSTENTAN LA DETERMINACIÓN Y PUNTOS DE LA CARTA INVITACIÓN INCUMPLIDOS.

II.1	Constructora Placon, S.A. de C.V.

- En el numeral 11, inciso g), subinciso g.4) de la carta invitación de referencia se estableció lo siguiente:

“11.-	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN.- INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS ADICIONALES.

Quienes deseen participar en esta invitación deberán cumplir los siguientes requisitos:

: : :

g)	En el aspecto económico:

: : :

g.4) Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos considerados en el catálogo de conceptos que se cita en el inciso g.1), estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad, mismos que deberán ser acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecutarán los trabajos.

: : :

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. La tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser modificado o sustituido durante la vigencia del contrato que, en su caso, se celebre.

- Por otra parte, en el numeral 13.1, párrafos siete y ocho de la carta invitación se expresa.

“13.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

13.1 DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES

: : :

Cabe aclarar que en caso de que en el catálogo de conceptos contenido en su proposición económica, así como en las tarjetas de precios unitarios igualmente contenidas en su proposición económica, hubiesen omitido o variado el texto que describe los conceptos y/o cantidades de obra a ejecutar, con respecto al catálogo de conceptos proporcionado por el Banco de México, u omitido alguno de los precios unitarios que integran el catálogo; o presentado errores en la integración de las tarjetas de precios unitarios, el propio Banco suplirá los conceptos y tarjetas de precios unitarios que contengan omisiones, variaciones o errores, a fin de adecuar los contenidos en la propuesta a lo solicitado por el propio Banco. En estos casos, el Banco sustituirá el costo unitario o el costo directo, según sea el caso, de cada una de las tarjetas de precios unitarios que se hayan omitido, o bien que contengan las omisiones, variaciones o errores antes señalados, conservando el cargo de indirectos, financiamiento y utilidad originalmente propuestos, integrándose así una tarjeta de precios unitarios debidamente homologada. El procedimiento anterior, será realizado considerando aquellos que resulten más altos para efecto de comparación de las propuestas y los más bajos para efecto de adjudicación, tomando como base los precios propuestos por los demás licitantes.

Lo anterior, sólo será aplicado cuando:

1) Las omisiones, variaciones o errores de que se trata, no modifiquen sustancialmente la naturaleza del trabajo a realizar, lo cual será determinado por el Banco a través de su Gerencia Inmobiliaria y de Servicios.

2)  La suma de los importes de los conceptos y tarjetas de precios unitarios sustituidos, no sea mayor al 10% del monto total propuesto originalmente por el licitante de que se trate.”

En este caso, el licitante entregó los análisis de precios unitarios estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad, entregando para los costos indirectos, de financiamiento y utilidad los análisis para la determinación de los factores empleados. Es el caso que el factor de indirectos contenido en el análisis respectivo difiere del indicado en las fichas de precios unitarios, situación que afecta la solvencia de la proposición ya que implica corregir el 100% de los precios propuestos, incumpliendo con el numeral 11 inciso g.4) de la carta invitación. En ese sentido, no es posible aplicar el procedimiento de homologación señalado en el numeral 13.1, de los criterios de evaluación y adjudicación contenidos en la invitación, toda vez que rebasa el 10% del monto permitido ya que se requeriría ajustar todas las tarjetas de precios unitarios.

Por antes expuesto, se desechó la proposición de la sociedad Constructora Placon, S.A de C.V., con fundamento en el numeral 14.1 de la Invitación Nacional en materia de obra inmobiliaria No. 700-12-0025-1, que señala como causa de desechamiento de las propuestas de los licitantes el incumplimiento a alguno de los requisitos especificados en la propia invitación, siempre y cuando tal situación afecte la solvencia de las proposiciones, en virtud de que no cumple con los requisitos económicos señalados, conforme a lo expuesto.

III. 	LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTAN SOLVENTES Y DESCRIPCIÓN EN LO GENERAL DE DICHAS PROPOSICIONES.

III.1 Arq. José Adrián Carrasco Aguayo

Presentó completa y debidamente la información y documentación solicitada por el Banco en la invitación de referencia.

De acuerdo a lo anterior, el monto total de su proposición económica asciende a la cantidad de $1’649,255.53 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.), más el correspondiente impuesto al valor agregado.

III.2 R & R Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Presentó completa y debidamente la información y documentación solicitada por el Banco en la invitación de referencia.

De acuerdo a lo anterior, el monto total de su proposición económica asciende a la cantidad de $2’069,546.54 (DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.), más el correspondiente impuesto al valor agregado.

III.3 Ingeniería y Construcciones Gabe, S.A. de C.V.

Presentó completa y debidamente la información y documentación solicitada por el Banco en la invitación de referencia; sin embargo, en los análisis de precios unitarios se detectó una diferencia de un centavo con respecto al importe expresado en el catálogo y la suma aritmética en su propuesta.

De acuerdo a lo anterior, el monto total de su proposición económica asciende a la cantidad de $996,715.51 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 51/100 M.N.), más el correspondiente impuesto al valor agregado.

IV.	NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, RAZONES QUE MOTIVARON LA ADJUDICACIÓN Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudica a la sociedad Ingeniería y Construcciones Gabe, S.A. de C.V., por un importe de $996,715.51 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 51/100 M.N.), más el correspondiente impuesto al valor agregado, cuya oferta resultó solvente, al reunir, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el numeral 13.2 de la carta invitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Banco, así como que resultó ser la que ofertó el precio más bajo y por tanto, garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Lo anterior, con fundamento en el artículo 57, fracción IV, inciso b) de la Ley del Banco de México; 31, 38, fracción II y 39 de  las Normas del Banco de México en Materia de Obra Inmobiliaria y Servicios Relacionados con la Misma.

V.	TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y ENTREGA DE ANTICIPO.

V.1 Firma del Contrato.

El representante del licitante ganador deberá presentarse a firmar el contrato respectivo, a más tardar el 26 de junio de 2012, en la Oficina de Administración y Control de Contratos de Obra del Banco de México, ubicada en Bolívar No. 19, cuarto piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en México, Distrito Federal. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el numeral 9 de la Invitación Nacional en materia de obra inmobiliaria No. 700-12-0025-1.

V.2 Presentación de garantías.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 5 y en el modelo de contrato adjunto a la Invitación Nacional de referencia, las garantías relativas al anticipo y al cumplimiento del contrato, se deberán expedir por un monto igual al del anticipo, incluyendo el importe del impuesto al valor agregado, la primera, y por el 10% del importe total del contrato, antes del impuesto citado, la segunda, y deberán ser presentadas al Banco dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, en la Oficina de Administración y Control de Contratos de Obra del Banco de México, ubicada en Bolívar No. 19, cuarto piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en México, Distrito Federal.

V.3 Entrega de anticipo.

Se otorgará un anticipo del 30% del contrato adjudicado de la asignación presupuestal autorizada para el ejercicio 2012, ello para ser destinado para el inicio de los trabajos y demás conceptos expresados en el artículo 48 fracción II de las Normas del Banco de México en Materia de Obra Inmobiliaria y Servicios Relacionados con la Misma. Dicho anticipo se realizará en una sola exhibición y se amortizará en los términos establecidos en el modelo de contrato que para tal efecto se celebre.

VI.	NOMBRE, CARGO, FACULTADES Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EMISIÓN DEL FALLO Y DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

VI.1 Responsables de la emisión del fallo.

El presente fallo se emite en forma mancomunada por el Arquitecto Héctor Manuel Correo Bustamante y el Ingeniero Gregorio Ramírez Díaz, en su carácter de Subgerente de Coordinación de Obras y Subgerente de Operación de Inmuebles, respectivamente, adscritos a la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, cuya firma se encuentra al calce, con fundamento en los artículos 8, 10 y 27 Bis del Reglamento Interior del Banco de México, y Segundo del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas.

VI.2 Responsables de la evaluación de las proposiciones.

Aspectos técnicos y económicos el Arquitecto Alejandro Pliego Rivero y Arquitecto José Alfredo Lecanda Terán; Jefe y Coordinador de Obras de la Oficina de Planeación y Supervisión de Obras, respectivamente, de la Subgerencia de Coordinación de Obras, adscrita a la Gerencia Inmobiliaria y de Servicios de la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México.

A T E N T A M E N T E,

BANCO DE MÉXICO

| ___________________________________________ ARQ. HÉCTOR MANUEL CORREA BUSTAMANTE. SUBGERENTE DE COORDINACIÓN DE OBRAS. | ____________________________________________ ING. GREGORIO RAMÍREZ DÍAZ. SUBGERENTE DE OPERACIÓN DE INMUEBLES. |
| --- | --- |